EDT

Reunión Elliot 25 septiembre

Inicio: Informe 1

* Entregable1:
  + Motivación
  + Problema
  + Objetivos
  + Estado del arte
  + Restricciones
  + Plataforma y método de trabajo
  + Revisión de Informe

Elaboración: Fase de Requerimiento, Riesgo y Diseño: Informe 2

* Entregable2
  + Levantamiento
  + Formalización
* Entregable3: Panificación
  + EDT
  + Estimación esfuerzo + Responsabilidad
  + Plan
* Entregable4: Diseño
  + MER
  + Interfaces
  + Utilización

Construcción: Informe 3

Transacción: Informe 4

Cumplimiento de los objetivos es lo más importantes, lista de cosas que se presentarán en 30 minutos etc. Registro de inventario de activos del edificio, función que incluirá el registro de los gastos comunes etc. Control de uso de los espacios comunes, etc. Bodega de materiales y turno del personal.

No es más caro hacerlo para muchos edificios. Edificio en un diferenciador en las claves.

Plataforma y método de trabajo, revisar informe.

LA suma de las HH nos da el tiempo total para realizar el proyecto.

Hacer una buena descomposición del trabajo, para cargar las actividades en el Project.

Esta casi listo, donde está listo (?), Jefe o coordinador del proyecto. Jefe y responsable del avance. Hacer la tarea que tiene asignada por la cual se tiene juzgado y al final nadie ve el conjunto.

Luego mañana hay que hacer la entrega

HACER EL EDT: Descomposición del trabajo, descomposición del trabajo desde el informe 2.

Descomponer con lo que hay que hacer a partir de fases y entregables, llegando prácticamente los entregable, todo con el fin de llegar a los entregables. Podemos hacerlo en el Project, racionabilidad con respecto a su precedencia, terminada para comenzar otra.

No hacer que Project Resuelva la Sobreasignación, los conflictos los resolvemos nosotros

Boletas de garantía para cientos y miles de UF, 2 o 3 o 4 UF diarias

El tema de gestionar el proyecto es algo que se administra e insume recursos. Actividad Transversal colocándola al inicio, esto no tiene tinta. Recurso que dure 2 horas semanales dedicarse a esto. Fase de la construcción